ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr.802  din 25.01.2021

ANUNT

DIN 25.01.2021

Se supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ion Creanga privind  aprobarea  realizării investiției » Moderrnizare  drumuri  de  interes  local  în  comuna  Ion Creangă , județul Neamț «

Până la data de 25.02.2021 persoanele interesate vor putea depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la registratura Primăriei Comunei Ion Creanga.

PRIMAR

Dumitru – Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr.803 din 25.01.2021

PROCES  VERBAL

Incheiat  astazi  25.01.2021.

In conformitate  cu prevederile  Legea nr. 52/ 2003  privind  transparenta  decizionala  in  administraţia   publica locale ,cu modificarile si completarile ulterioare , am  procedat  la  afisarea  la  sediul  Primariei  comunei  Ion Creanga  , astazi  25.01.2021  a  Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ion Creanga, privind aprobarea  realizării investiției » Moderrnizare  drumuri  de  interes  local  în  comuna  Ion Creangă , județul Neamț « dupa  cum  urmeaza :

- Referat  de  aprobare  a  primarului comunei  Ion Creanga

- Referatul de  specialitate .

- Proiectul de hotarare  initiat  de primar

- Procesul  verbal  de afisare  a proiectului de hotarare .

Secretar   general

Mihaela  NITA

Martori ;

Dumitriu Mihaela …………………….

Creanga  Razvan- Marian ……………

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

COMUNA ION  CREANGA

PRIMAR

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE

Nr. 8  din 25.01.2021

Privind aprobarea realizării investiţiei

„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ION CREANGA,

JUDEŢUL NEAMŢ”

Analizând temeiurile  juridice :

-  art.46 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu  modificarile si  completarile  ulterioare ,

-  art. 7 alin.(1) lit.”a” O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu  modificarile si  completarile  ulterioare, aoribat  prin  OUG  nr. 28/ 2013 ;

- art.5 lit.”e”, art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificările  si  completarile  ulterioare ;

- H.G  nr. 907 / 2016  privind  etapele  de  elaborare si  continutul- cadru al  documentațiilor  economice  aferente  obiectivelor / proiectelor  de  investiții  finanțate  din fonduri publice , cu modificările  si  completarile  ulterioare ,

Ținând  cont  de prevederile  :

- H.C.L  nr. 65 din 23.08.2018 privind  aprobarea  Notei  conceptuale  și a  Temei  de  proiectare  pentru  realizarea  obiectuvului de  investitiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ”,

- H.C.L nr. 1  din 31.01.2019 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ( faza S.F) , Expertiză tehnică , Studiu  topografic  avizat  OCPI , Studiu geotehnic  pentru realizarea  obiectuvului de  investitiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ”,

- H.C.L nr. 2  din 31.01.2019 privind  implementarea  proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ”,

- H.C.L nr. 13 din 31.01.2019 privind  asigurarea  cofinantarii obiectivului de investitie “Modernizare   drumuri de interes local in comuna  Ion Creanga , jud. Neamt”.

- H.C.L nr. 14 din 31.01.2019privind  aprobarea  realizarii  investitiei “Modernizare   drumuri de interes local in comuna  Ion Creanga , jud. Neamt”.

- H.C.L nr. 67 din 31.08.2020  pentru  aprobarea  Proiectului  tehnic  si  a Devizului  general  actualizat  , dupa  încheierea  contractului  de  achiziție  publică  al  obiectuvului de  investitiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ”,

- H..C. L nr. 6 din 28.01.2021 de  aprobare a  Startegiei  de dezvoltare locala a  comunei Ion Creanga

Luând  act  de :

- Referatul de  specialitate inregsitrat  la  nr. 801 din 25.01.2021  ;

- Referatul  de aprobarea  inregistrat  la  nr. 800 din 25.01.2021        ;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ion Creangă;

- avizul pentru  legalitate,intocmit de  secretarul general  al  UAT ,

In temeiul  dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4)  lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 cu  modificările  și cpletările  ulterioare

-02-

Primarul   comunei Ion Creanga, judetul  Neamt ,

PROPUNE  :

Art. 1 Aprobă realizarea investiţiei„Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ”  care este necesară şi oportună întrucât comuna Ion Creanga, dispune de o retea de drumuri alcătuită in mare parte din drumuri balastate.

Rețeaua rutieră de pe teritoriul comunei se prezintă sub forma de drumuri neamenajate la un profil caracteristic, fară un sistem rutier stabil, în cele mai multe cazuri, pe timp nefavorabil drumurile  devin impracticabile.

Rețeaua nu dispune de un sistem ordonat de colectare și evacuare a apelor din precipitații, fapt ce contribuie la amplificarea degradărilor platformei și a zonelor laterale, punând în pericol permanent chiar stabilitatea construcțiilor adiacente drumurilor.

Traseele drumurilor, urmăresc în general pantele terenului natural, iar în cazul declivităților mai accentuate (peste 8%), datorită eroziunilor provocate de ape cât și de mijloace de transport rutiere, platforma ajunge sub cota terenului natural favorizând acumularea haotică a apelor meteorice.

În situația existenței unor lucrări de colectare a apelor (șanțuri, podete), aceste amenajări au ajuns într-un stadiu avansat de degradare : denivelări pronunțate, prăbușiri, discontinuități, factori ce contribuie la instabilitatea traseului, conditii grele de exploatare chiar pe timp favorabil.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ” conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3 Se confirmă că numărul de locuitori al comunei Ion Creanga este de  5871 locuitori

Art. 4 Se confirmă că lucrările de cofinantare sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei.

Art. 5 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare.

Art. 6 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei Ion Creanga.

Art. 7 Întreţinerea şi exploatarea drumurilor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor şi a normelor de mediu.

Art. 8 Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Ion Creanga.

Art. 9 Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului public al comunei.

Art. 11 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul local al comunei.

Art.12 Secretarul general al comunei Ion Creanga va  comunică prezenta  instituţiilor, autorităților  şi persoanelor interesate.

Initiator

PRIMAR

Dumitru – Dorin TABACARIU

Anexa  1

Denumire investitie

” Modernizare drumuri de interes local  în Comuna Ion Creanga,

judeţul Neamţ”

Se va moderniza o lungime totală de 10.731,00 ml de drumuri din comuna Ion Creanga astfel:

| Nr. crt. | Denumire drum | Lungime (m) | Denumire drum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DL1 | 291.00 | Cotunei/ Ion Creangă |
| 2 | DL2 | 148.00 | Cotunei/ Ion Creangă |
| 3 | DL3 | 201.00 | Fântânilor/ Ion Creangă |
| 4 | DL4 | 1093.00 | Ștefan cel Mare/ Ion Creangă |
| 5 | DL5 | 249.00 | Budăi / Ion Creangă |
| 6 | DL6 | 410.00 | Salcâmului / Ion Creangă |
| 7 | DL7 | 344.00 | Liliacului/ Ion Creangă |
| 8 | DL8 | 313.00 | Bradului/ Ion Creangă |
| 9 | DL9 | 1397.00 | Muncelului / Muncelu |
| 10 | DL10 | 544.00 | Mihai – Viteazu /Muncelu |
| 11 | DL11 | 355.00 | Păcii / Izvoru |
| 12 | DL12 | 194.00 | Unirii / Izvoru |
| 13 | DL13 | 188.00 | Fdt. Unirii / Izvoru |
| 14 | DL14 | 762.00 | Deleni / Averești |
| 15 | DL15 | 520.00 | Școlii / Averești |
| 16 | DL16 | 502.00 | Șesului / Averești |
| 17 | DL17 | 248.00 | Enache Fotachi / Averești |
| 18 | DL18 | 221.00 | Doljeasca / Averești |
| 19 | DL19 | 662.00 | Islazului / Averești |
| 20 | DL20 | 218.00 | Dispensar/ Averești |
| 21 | DL21 | 800.00 | Cezar Petrescu / Stejaru |
| 22 | DL22 | 798.00 | Moșilor / Stejaru |
| 23 | DL23 | 273.00 | Curăturilor / Recea |
| TOTAL |  | 10731.00 |  |

Se propun următoarele categorii de lucrări:

Se va aplica urmatorul sistem rutier:

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat de de bază din balast stabilizat cu lianti hidraulici, în grosime de 15,00 cm;

  - strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat cu aport de balast 50%, în grosime de 15 cm.

Drumurile laterale (19 bucăţi) se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, cu următorul sistem rutier:

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat de de bază din balast stabilizat cu lianti hidraulici, în grosime de 15,00 cm;

  - strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat cu aport de balast 50%, în grosime de 15 cm.

Rolul acestor amenajări este de a prelua cantitatea de noroi antrenată de cauciucuri pe timp ploios.

Prin realizarea drumurilor, colectarea şi dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Principalii indicatori tehnici:

- Lungime: 10.731,00 ml;

- Lăţime parte carosabilă: 2,75/3,00/4,00/5,00  ml;

- Lăţime  acostamente: 2 x (0,25-1,00) ml;

- Podeţe tubulare transversale cu diametrul de Ø600 mm:  30 podețe.

- Podeţe tubulare laterale cu diametrul de Ø600 mm:  17 podețe.

- Podeţe tubulare transversale cu diametrul de Ø1000 mm:  3 podețe

- Podeț tubular de tip C3: 1  podeț.

- Se vor amenaja 9.672,00 ml de rigole din beton h=0,45 m;

- Se vor amenaja 127,00 ml de santuri din beton;

- Se vor amenaja 824,00 ml rigole din pamant ;

- Se va amenaja parapet de tip semigreu pe o lungime de 492 m.

- Se vor amenaja ziduri de sprijin de tip fundatie adancita de parapet pe o lungime de 254m.

Se vor amenaja drumurile laterale (19 bucăţi) pe o lungime de 15,00 ml cu același tip de sistem rutier cu cel al drumurilor principale, respectiv :

  - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;

  - strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;

  - strat de de bază din balast stabilizat cu lianti hidraulici, în grosime de 15,00 cm;

  - strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 15,00 cm;

  - strat de forma din pământ stabilizat cu aport de balast 50%, în grosime de 15 cm.

Prin realizarea platformei şi colectarea şi dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulaţia rutieră pe toată perioada anului.

Având în vedere ca amplasamentul aflat în zona de deal și încadrat în clasa tehnică V, viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h.

| Beneficiar: | COMUNA ION CREANGA, JUDETUL NEAMT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectant | SC AQUA PROJECT SRL |  |  |  |
| DEVIZUL GENERAL |  |  |  |  |
| al obiectivului de investiții |  |  |  |  |
| Modernizare drumuri de interes local în Comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ |  |  |  |  |
|  |  | Valori în ~ LEI ~ |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | - | - | - |
| Total capitol 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |  |  |
| Total capitol 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 10.200,00 | 1.938,00 | 12.138,00 |
| 3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 261.000,00 | 49.590,00 | 310.590,00 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 40.000,00 | 7.600,00 | 47.600,00 |
| 3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 21.000,00 | 3.990,00 | 24.990,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 190.000,00 | 36.100,00 | 226.100,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3.7 | Consultanţă | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenţă tehnică | 98.120,00 | 18.642,80 | 116.762,80 |
| 3.8.1 | Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 41.000,00 | 7.790,00 | 48.790,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuţie a lucrărilor | 21.000,00 | 3.990,00 | 24.990,00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
| 3.8.2 | Dirigenţie de şantier | 57.120,00 | 10.852,80 | 67.972,80 |
| Total capitol 3 |  | 411.320,00 | 77.200,80 | 488.520,80 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii | 9.506.551,60 | 1.806.244,80 | 11.312.796,40 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 4 |  | 9.506.551,60 | 1.806.244,80 | 11.312.796,40 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier | 13.486,49 | 2.562,43 | 16.048,92 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 13.486,49 | 2.562,43 | 16.048,92 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 104.572,07 | 0,00 | 104.572,07 |
| 5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 9.506,55 | 0,00 | 9.506,55 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 47.532,76 | 0,00 | 47.532,76 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 47.532,76 | 0,00 | 47.532,76 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 5 |  | 118.058,56 | 2.562,43 | 120.620,99 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL |  | 10.035.930,16 | 1.886.008,04 | 11.921.938,19 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 9.520.038,09 | 1.808.807,24 | 11.328.845,33 |
| BUGET DE STAT |  | 9.741.038,09 | 1.850.797,24 | 11.591.835,33 |
| BUGET LOCAL |  | 294.892,07 | 35.210,80 | 330.102,87 |
|  |  |  | Întocmit, |  |
|  | Beneficiar, |  | Dr.Ing.Craciun Eugeniu. |
| COMUNA ION CREANGA, JUDETUL NEAMT |  |  |  |  |

| Județul Neamt | Anexa nr. 1 (Anexa nr. 3 la Normele metodologice) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primăria Ion Creanga |  |  |  |  |
| SOLICITARE de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiţii „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ION CREANGA, JUDEŢUL NEAMŢ” pentru anul 2021 |  |  |  |  |
|  | - lei- |  |  |  |
| Tip obiectiv 1) | Nou |  | În continuare | x |
| Amplasamentul obiectivului de investiţii propus | Comuna Ion Creanga |  |  |  |
| Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice)2) | Lungime drumuri = 10.731 ml |  |  |  |
| Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)3) conform hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean | 11.898.202,14 |  |  |  |
| Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean / data..................... |  |  |  |  |
| Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data..................... | 4053/21.05.2020 |  |  |  |
| Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA) | 241.000,00 |  |  |  |
| Nr. contract de lucrări / data..................... | 4053/21.05.2020 |  |  |  |
| Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei cu TVA) | 9.520.038,09 |  |  |  |
| Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA) | 0,00 |  |  |  |
| - buget de stat | 0,00 |  |  |  |
| - buget local | 0,00 |  |  |  |
| Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA) din care: | 11.921.938,20 |  |  |  |
| - buget de stat total, din care: | 11.591.835,33 |  |  |  |
| Anul I | 6.474.288,76 |  |  |  |
| Anul II | 5.117.546,57 |  |  |  |
| Anul III | 0,00 |  |  |  |
| Anul IV | 0,00 |  |  |  |
| - buget local | 330.102,87 |  |  |  |
| Stadiu fizic realizat (%) | - |  |  |  |
| Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale) | - |  |  |  |

AVIZ

privind avizul de legalitate  la proiectul de hotărâre privind  aprobarea realizării  investiţiei

„Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ”

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ ,

Este elaborat conform  art. 84, art. 87,art.110 , 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4)  lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 cu  modificările  și cpletările  ulterioare

Tinând cont  ca proiectul de  hotărâre, este  insotit  de referatul de  aprobare  al  primarului  comunei  si de raportul  compartimentului  de  specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga, judeţul Neamţ”

Ion Creanga , la data de 25.01.2021

SECRETAR  GENERAL

Mihaela   Niță

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr.800 din 25.01.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea investitiei

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ION CREANGA,

JUDEŢUL NEAMŢ

Zonele rurale din Romania prezintă o deosebită importanță din punct de vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le dețin.

În conformitate cu definiția națională, zona rurală din România cuprinde 2861 comune care acoperă 87,5% din teritoriu și 45% din populație. Dezvoltarea economică și socială durabile a zonei ruraleeste dispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și serviciile de bază existente. 	Infrastructura și serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menține decalajul accentuant dintre zonele rurale și zonele urbane din România și care, cu cât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalității de șanse și de dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Zonele rurale sunt caracterizate de populație în curs de îmbătrânire și puternică tendință de emigrare, în special a tinerilor.

Crearea și modenizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protectia mediului, accesibilitate și în general condiții optime de trai.

La nivelul anului 2011, România dispunea de o reațea de drumuri comunale ( cu o lungime de 31.639 km) din care 48% erau drumuri pietruite și 29% drumuri de pământ ( fiind de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitații).

Pentru o dezvoltare unitară și coerentă a zonelor rurale și reducerea riscului de finanțare a unor investiții fragmentate, în ceea ce privește infrastructura de drumuri vor fi prioritizate cele care au în vedere conectivitatea drumurilor și rolul multiplu ala cestora către digverse căi de transport.

De asemenea, din perspectiva forţei de muncă existente la nivelul comunei, a orientării forţei de muncă spre domenii cu potenţial de creştere constantă pe termen mediu şi lung şi creşterea numărului de locuri de muncă cu o valoare ridicată, proiectul este definit ca necesar şi oportun.

Oportunitatea proiectului au fost definite din perspectiva mai multor criterii, cele mai importante fiind: piaţa, piaţa muncii şi dezvoltarea spaţiului rural.

Modernizarea acestor drumuri va determina:

- îmbunatațirea circulației;

- creșterea calității serviciilor publice;

- atragerea de noi investitori;

- va fi influenţată benefic activitatea economico-comercială;

- creşterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin creşterea interesului localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele;

- stoparea migrării populaţiei active din mediul rural în mediu urban;

- facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor;

- îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul comunei.

-02-

Potențialul economic al investiției.

Din punct de vedere economic se pot aprecia următoarele:

- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;

- reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;

- crearea de noi locuri de muncă, în faza de implementare a proiectului, iar la finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;

- creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei;

- va fi creat un loc de muncă cu caracter permanent pentru lucrările de mentenanţă necesare drumului.

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, legătura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehicolelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și competivității zonei.

Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

Dumitru- Dorin Tabacariu

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr.801 din 25.01.2021

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea investiţiei

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ION CREANGA,

JUDEŢUL NEAMŢ

Avand  in  vedere prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului

general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii  si prevederile art. 46 alin.3din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale.

Se aprobă realizarea investiţiei „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” initiata  prin  proiectul  de hotarare care este necesară şi oportună întrucât comuna Ion Creanga, dispune de o retea de drumuri alcătuite in mare parte din drumuri pietruite.Rețeaua rutieră de pe teritoriul comunei se prezintă sub forma de drumuri neamenajate la un profil caracteristic, fară un sistem rutier stabil, în cele mai multe cazuri, pe timp nefavorabil drumurile devin impracticabile.  Rețeaua nu dispune de un sistem ordonat de colectare și evacuare a apelor din precipitații, fapt ce contribuie la amplificarea degradărilor platformei și a zonelor laterale, punând în pericol permanent chiar stabilitatea construcțiilor adiacente drumurilor.Traseele drumurilor, urmăresc în general pantele terenului natural, iar în cazul declivităților mai accentuate (peste 8%), datorită eroziunilor provocate de ape cât și de mijloace de transport rutiere, platforma ajunge sub cota terenului natural favorizând acumularea haotică a apelor meteorice.

În situația existenței unor lucrări de colectare a apelor (șanțuri, podete), aceste amenajări au ajuns într-un stadiu avansat de degradare : denivelări pronunțate, prăbușiri, discontinuități, factori ce contribuie la instabilitatea traseului, conditii grele de exploatare chiar pe timp favorabil.

Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” conform Studiului de fezabilitat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se confirmă că numărul de locuitori al comunei Ion Creanga este de  5871 locuitori.

Se confirmă că lucrările de cofinantare sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei.

Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare.

Investiţia  propusa a  se  realiza face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei Ion Creanga pentru perioada 2021-2027.

Întreţinerea şi exploatarea drumurilor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor şi a normelor de mediu.

Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Ion Creanga.

INTOCMIT

CONSILIER  FINANCIAR

SEGNEANU  RODICA