## 

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA

PRIMAR

**PROIECT DE HOTARARE**

**Nr. 6 din 06.02.2024**

**Privind aprobarea Devizului general actualizat, Devizul general rest de executat , actualizat , pentru realizarea obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” si aprobarea scoaterii la licitatie a lucrarilor rest de executat ale obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”, lot 1 .**

Analizând temeiurile juridice :

- art. 120 si art. 121 alin.(1) si (2) din Constituția României ,

- art. 3,4,8, si 9 din Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997 ,

-art. 7 alin.(2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată , cu modificările și completările ulterioare ,

- Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,

- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ,

- OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală , cu modificările și completarile ulterioare,

-Ordinul nr. 1851 / 2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/ 2013, republicat, cu modificările si completarile ulterioare,

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completarile ulterioare  ;

- art. 42 din Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

-O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru,

-O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G nr. 742/2018 privind modificarea [Hotărârii Guvernului nr. 925/1995](unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2012086) pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor cu modificările şi completarile ulterioare  ;

- Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile  :

**-**H.C.L nr. 95 din 31.07.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat, Proiect Tehnc si detalii de executie , Caiet de sarcini , documentatie economică , expertiza tehnică , pentru lucrările , rest de executat , la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”

-Contractul de finantare pentru PNDL , subprogramul Modernizarea satului românesc , inregistrat la nr. 1343/ 21.02.2018 la MDLPA si la nr. 1523 din 01.03.2018 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

-Actul aditional nr. 1 la Contractul de finatare nr. 1343 din 21.02.2018 inregistrat la nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA si la nr. 10.400 din 21.12.2020 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

-Actul aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr. 1343 din 21.02.2018 inregistrat la nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA si la nr. 18 339 din 30.12.2021 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

-Act aditional nr. 1 din 30.12.2022 - *Acord de reziliere* - la Contractul cadru de lucrari nr. 1875 din 05.03.2029 ptr realizarea investitiei ,, Extinderea alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” incheiat intre Comuna Ion Creanga si Asocierea SC Salerno Kontrol SRL- Giudice Costruzioni e Servizi SRL – Diluna Project SRL , executant SC Lenon Instal SRL , subantreprenor executant .

- Documentatia – deviz general actualizat, Deviz general rest de executat , actualizat si Devizul general al obiectivului de investitie satele Averesti si Stejaru , lot nr. 1 defalcat pe categorii de cheltuieli parte al obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere reteade canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” realizată de S.C Diluca Project SRL , inregistrata la Primaria comunei Ion Creanga la nr. 1445 din 06.02.2024,

- Autorizatiei de construire nr. 19 din 26.08.2019 pentru realizarea investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,

Luând act de :

- Memoriul justificativ cu privire la diferenţele tehnico-economice între studiul de fezabilitate şi proiectul ethnic, întocmit de proiectant S.C DILUCA PROJECT SRL inregistrat la nr. 1163 din 30.01.2024 la Primaria comunei Ion Creanga ,

- Referatul de aprobare nr.1446 din 06.02.2024 intocmit de primarul comunei Ion Creanga,

-raportul compartimentului de specialitate , nr. 1447 din 06.02.2024 , intocmit de Ing Arhip Sergiu- Ionuț

-Avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4) lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7) lit ,, k” ; ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările si completarile ulterioare :

**Primarul comunei Ion Creanga,judetul Neamt ,**

**PROPUNE :**

**Art. 1** Se aprobă *Devizul general actualizat ,* *al* obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” întocmită de proiectant S.C DILUCA PROJECT SRL , in valoare totala rezultata din devizul general actualizat de 40.899.862,79 lei cu TVA, d.c C+ M = 33.951.270, 11 lei cu TVA, conform *anexei nr. 1* la prezenta .

**Art. 2** Se aprobă *Devizul general actualizat, pentru lucrările, rest de executat*, la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” întocmită de S.C DILUCA PROJECT SRL, in valoare totala rezultata din devizul general rest de executat actualizat de 34.446.516,61 lei cu TVA d.c. C+ M= 28. 251.879,41 lei cu TVA conform *anexei nr. 2* la prezenta .

**Art. 2** Se aprobă scoaterea la licitatie a lucrarilor rest de executat, ale obiectivului de investitie

,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”, lot 1 din valoarea totală rezultată din Devizul general ,rest de executat actualizat al investitiei , mentionate la art. 2 in cuantum de 10.478.794,61 lei cu TVA , din care

C + M = 7.848.434.95 lei cu TVA .

**Art. 3**  Primarul comunei Ion Creangă, judeţul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

**Art. 4** Secretarul general al comunei va comunica prezenta instituţiilor si persoanelor interesate.

INITIATOR

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA

Nr. 1446 din 06.02.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**al Proiectului de hotarare** **privind aprobarea Devizului general actualizat,**

**Devizul general rest de executat , actualizat , pentru realizarea obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” si aprobarea scoaterii la licitatie a lucrarilor rest de executat ale obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”, lot 1 .**

Avand in vedere prevederile H.C.L nr. 95 din 31.07.2023 s-a aprobat devizul general actualizat, Proiect Tehnc si detalii de executie , Caiet de sarcini , documentatie economică , expertiza tehnică , pentru lucrările , rest de executat , la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere reteade canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” realizată de S.C Diluca Project SRL precum și Expertiza tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga , judetul Neamt – rest de executat , realizată de S.C Diluca Project SRL, si însușită de verificator proiect , lucrari care a fost scoase la licitatie in doua etape , fara a se prezenta nimeni la licitatie deoarece spun ofertantii ca lucrarile sunt subevaluate , drept pentru care ne-am vazut nevoiti sa procedam la o comparatie a studiului de fezabilitate ( S.F) care a stat la baza contractului de finantare nr.1343/ 21.02.2018 inregistrat la MDLPA si la nr. 1523 din 01.03.2018 inregistrat la Primaria comunei Ion Creanga si a lucrarilor reiesite din proiectul tehnic ( PT) aprobat , conform Memoriului justificativ realizat de proiectantul lucrarii de unde rezulta *:,, În sensul justificării creşterii preţurilor, arătăm că indicele preţurilor de consum la nivelul lunii decembrie 2023 (în raport cu luna octombrie 2017) este de 148.61, ceea ce* *semnifică o creştere de aproximativ 2.5 ori, adică un ordin de mărime comparabil cu cel rezultat din calculul exact cu preţuri/cantităţi din documentaţia PTh actualizată la decembrie 2023*”

Fata de considerentele de mai sus si ținând cont de obligațiile prevăzute în:

- Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Comuna Ion Creanga inregistrat la nr. 1343/ 21.02.2018 la MDLPA si la nr. 1523 din 01.03.2018 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

-Actul aditional nr. 1 la Contractul de finatare nr. 1343 din 21.02.2018 inregistrat la nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA si la nr. 10.400 din 21.12.2020 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

-Actul aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr. 1343 din 21.02.2018 inregistrat la nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA si la nr. 18 339 din 30.12.2021 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

precum că orice modificare asupra valorii de investiție trebuie aprobată prin hotărâre de consiliu local, SUPUN SPRE APOBARE Proiectul de hotarare pentru aprobarea Devizului general actualizat, Devizul general rest de executat , actualizat , pentru realizarea obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” si aprobarea scoaterii la licitatie a lucrarilor rest de executat ale obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”, lot 1 , in baza art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art.139 alin. (3) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

INTOCMIT

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA

Nr. 7532 din 25.06.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**La Proiectul de hotarare** **privind aprobarea Devizului general actualizat, Proiect Tehnc si detalii de executie , Caiet de sarcini , documentatie economică , expertiza tehnică , pentru lucrările , rest de executat , la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”**

Având în vedere :

- Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,

- OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală , cu modificările și completrile ulterioare,

-Ordinul nr. 1851 / 2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/ 2013, republicat, cu modificările si completarile ulterioare,

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completarile ulterioare  ;

- art. 42 din Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

-Contractul de finantare pentru PNDL , subprogramul Modernizarea satului românesc , inregistrat la nr. 1343/ 21.02.2018 la MDLPA si la nr. 1523 din 01.03.2018 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

-Actul aditional nr. 1 la Contractul de finatare nr. 1343 din 21.02.2018 inregistrat la nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA si la nr. 10.400 din 21.12.2020 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

-Actul aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr. 1343 din 21.02.2018 inregistrat la nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA si la nr. 18 339 din 30.12.2021 la UAT- Comuna Ion Creangă ,

Analizând documentatia – deviz general actualizat, Proiect Tehnc si detalii de executie , Caiet de sarcini , documentatie economică , expertiza tehnică , pentru lucrările , rest de executat , la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere reteade canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” realizată de S.C Diluca Project SRL precu și Expertiza tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga , judetul Neamt – rest de executat , realizată de S.C Diluca Project SRL, si însușită de verificator proiect si nu in ultimul rand Autorizatia de construire nr. 19 din 26.08.2019 pentru realizarea investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,

Se aprobă :

* Devizul general actualizat , Proiect Tehnic si detalii de executie , Caiet de sarcini , documentatie economică ,expertiza tehnică , pentru lucrările , rest de executat , la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” întocmită de S.C DILUCA PROJECT SRL , conform anexei la prezenta .
* valoarea totală rezultată din Devizul general ( rest de executat ) al investitiei , mentionate la art. 1 in cuantum de 22.455.947 lei cu TVA , din care C + M = 18.273.174,95 lei cu TVA .

Drept pentru care va supun analizei , dezbaterii și aprobarii proiectul de hotarare privind privind aprobarea Devizului general actualizat, Proiect Tehnc si detalii de executie , Caiet de sarcini , documentatie economică , expertiza tehnică , pentru lucrările , rest de executat , la obiectivul de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” , pe care-l consider oportun si legal in forma si continutul prezentat .

Consilier urbanism

Ing Arhip Sergiu- Ionut

**AVIZ**

**privind avizul de legalitate**  **la proiectul de hotărâre**

**privind aprobarea Devizului general actualizat, Devizul general rest de executat , actualizat , pentru realizarea obiectivului de investiti ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” si aprobarea scoaterii la licitatie a lucrarilor rest de executat ale obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”, lot 1 .**

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

* S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;
* Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136 alin.(1) din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ ,

Este elaborat conform : art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4) lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7) lit ,, k” ; ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările si completarile ulterioare

Tinând cont ca proiectul de hotărâre, este insotit de referatul de aprobare al primarului comunei si de raportul compartimentului de specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, Devizul general rest de executat , actualizat , pentru realizarea obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ” si aprobarea scoaterii la licitatie a lucrarilor rest de executat ale obiectivului de investitie ,, Extindere alimentare cu apă si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt ”, lot 1 .

Ion Creanga , la data de 06.02.2024

SECRETAR GENERAL

Mihaela Niță