

**ROMÂNIA**

#### JUDEŢUL NEAMȚ

#### COMUNA ION CREANGĂ

#### Strada I.C. Brătianu; nr. 111

**Tel: (004) 0233 780013**

**Fax : 0233 780266**

***E-mail:*** *primariaioncreaga@gmail.com*

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL NEAMȚ**

#### SC TRANS ORVIREL S.R.L

#### Str.Busuiocului,nr.41

#### Loc. Tamaseni

**Tel** :0745843098

CUI: 9859330

***E-mail: transorvirel1@gmail.com***

##### Nr.3046/26.02.2021

**Contract de lucrări**

**Al obiectivului:**

**„Excavare balast din albie si incarcat in auto,comuna Ion Creanga,judetul Neamt”**

**Nr. inreg. 9067 /11.08.2025**

**Procedura/Modalitate de atribuire:**

**Achizitie directa.**

1. **Părţile contractante**

Între

**COMUNA ION CREANGA** cu sediul Str.I.C. Bratianu,nr.111,în localitatea Ion Creanga, judetul Neamt, cod postal:617260, cod fiscal: 2613753, telefon 0233-780013, avînd contul in Trezoreria Roman, cont IBAN : RO17TREZ24A840301200200X , deschis la Trezoreria Roman, reprezentata prin Primar Dumitru-Dorin Tabacariu, în calitate de **BENEFICIAR**

şi

**SC TRANS ORVIREL SRL** denumirea operatorului economic adresă,loc.Tamaseni, Str.Busuiocului,nr.41,tel:0745843098 ,cod fiscal: RO9859330, jud.Neamt,cont (trezorerie, bancă) Trezoreria Roman : RO47TREZ4925069XXX000284 , reprezentată prin Moraru Viorel , funcţia de Administrator, în calitate de **Executant**, pe de altă parte.

**2. Definiţii**

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul executa lucrarea.

**3. Interpretare**

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

**4. Obiectul şi preţul contractului**

 4.1 Obiectul contractului constă în:

 Execuția lucrărilor pentru obiectivului: “**Lucrari de excavat balast din albie si incarcat in auto – 1880 mc**

**(3196 tone) ,comuna Ion Creanga,judetul Neamt**”,conform referat de necesitate nr.8973/07.08.2025 sioferta

nr.8937/06.08.2025.

 Lucrari în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract .

 4.2. (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil

executantului de către achizitor conform referat de necesitate nr.8973/07.08.2025 si oferta

nr.8937/06.08.2025, respectiv:

 **● Lucrari de excavat balast din albie si incarcat in auto – 1880 mc**

**(3196 tone) ,comuna Ion Creanga,judetul Neamt -**

 **60.084,80 lei fara TVA, la care se adauga valoarea de TVA de 21%,respectiv 72.702,60 lei TVA INCLUS.**

 (2) Preţul contractului este ferm în lei și se poate ajusta cu acordul ambelor parti printr-un act aditional.

**5. Durata contractului**

5.1 – Durata prezentului contract incepe in data de 11.08.2025 si se va finaliza in data de 31.12.2025 .

Prezentul Contract poate fi prelungit prin act aditional doar cu acordul partilor.

**6. Documentele contractului**

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

- Achizitia Directa SEAP : DA38674959.

**7. Executarea contractului**

7.1 - Executarea contractului începe cu data de 11.08.2025 ( data semnarii contractului).

**8. Protecţia patrimoniului cultural naţional**

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind

proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte

persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după

descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a

îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de

dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor

stabili:

**9. Obligaţiile principale ale executantului**

  **Lucrari de excavat balast din albie si incarcat in auto – 1880 mc (3196 tone) ,comuna Ion Creanga,judetul**

**Neamt,**În conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.1.1 Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu

atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a

proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

9.1.2 Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute şi

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate

deduce în mod rezonabil din contract.

9.1.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor

operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

 (2) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el.

Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către

executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

9.1.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile

achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca

obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care

acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în

execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala

achizitorului.

9.1.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane

necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau

aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe

cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în

scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a

proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

**10. Obligaţiile achizitorului**

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi

întreţinerea obiectivului : “ **Lucrari de excavat balast din albie si incarcat in auto – 1880 mc**

**(3196 tone) ,comuna Ion Creanga,judetul Neamt**”.

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare.

10.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de

circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor

de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la

notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii

furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

**11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor**

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin

contract într-o perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului,

ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din valoarea lucrarilor neexecutate, in procent de

0,01% pe zi intarziere.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală

din plata neefectuată, in procent de 0,01% pe zi intarziere din platile neefectuate in termen.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept .

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată

executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această

denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În

acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

**12. Clauze :**

12.1 Clauze specifice - Garanţia de bună execuţie a contractului –nu este cazul

12.2. Clauze de revizuire

12.2.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire diferențele cantitative/valorice puse în operă .

**13. Începerea şi execuţia lucrărilor**

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data convenita in contract.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform contractului şi să fie terminate la data stabilită.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

13.4 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

**14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor**

14.1 - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

**15. Finalizarea lucrărilor**

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat in termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

**16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor- NU ESTE CAZUL**

**17. Modalităţi de plată**

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul de 30 de zile convenit de la emiterea facturii de către acesta si procesul verbal de receptie partiala. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

17.2 - Plata se va efectua numai în baza facturii emisă de către executant, dupa cum urmeaza:

17.2.1 - Executantul acordă achizitorului o perioada de graţie la plata facturilor de 90 zile calendaristice.

17.2.2 - Factura va fi emisă numai după aprobarea situaţiilor de lucrări de către beneficiar.

17.2.3 - Listele de cantităţi sunt folosite pentru a calcula preţul contractului.

17.2.4 - Executantul este plătit pentru cantitatea de lucrări executate, la tariful din lista de cantităţi pentru fiecare articol.

17.2.5. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

**18. Ajustarea preţului contractului**

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Preţul contractului se poate ajusta doar prin act aditional cu acordul ambelor parti.

**19. Subcontractanţi**

- Nu este cazul.

**20. Forţa majoră**

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

**21. Soluţionarea litigiilor**

21.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2. - În caz de litigiu,competenta de solutionare revine instantei de la sediu Achizitorului – Judecatoria Roman,judetul Neamt.

**22. Monitorizarea Contractului**

22.1 Riscurile Achizitorului

*RiscurileAchizitorului* constau în:

1. omisiuni în documentele puse la dispozitia *Executantului*
2. interferențe din partea personalului *Achizitorului*
3. utilizarea sau ocuparea de către *Achizitor* a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în *Contract*;
4. Forța Majoră;
5. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează *Executantului*;
6. orice neîndeplinire a obligațiilor de către *Achizitor*;

22.2 Riscurile Executantului

1. omisiuni în documentele puse la dispozitia *Achizitorului*
2. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp
3. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia opera torilor economici cf celor declarate in caietul de sarcini
4. interferențe din partea personalului *Executantului*
5. Forța Majoră;
6. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează *Achizitorului*;

**23. Limba care guvernează contractual**

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

**24. Comunicări**

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

**25.  *PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL***

 25.1. - Colectarea ,prelucrarea si stocarea /arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016,precum si cu respectarea legislatiei nationale in materie ,in scopul realizarii obiectivului contractului,indeplinirii obiectivelor acestuia,precum si in scop statistic.

 25.2.- Datele cu caracter personal,asa cum sunt clasate in (UE) 679/2016,vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala.

 25.3.- Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate ,potrivit propriilor atributii si competente institutionale,in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu caracter personal,fie ca este vorba despre prelucrare,reprelucrare sau transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

 25.4**.-**Prezentul contract a fost citit şi conţinutul său acceptat de părţile contractante care l-au semnat ca reflectând în întregime intenţiile lor.

 25.5.- Prezentul contract conţine 6 pagini şi a fost încheiat astazi în 2 (doua) exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

 **BENEFICIAR PRESTATOR**

 **Primar** SC TRANSORVIREL SRL

 Dumitru Dorin TABACARIU Administrator, Viorel MORARU

Secretar general,

Mihaela NITA

Compartiment financiar contabilitate,Stampila CFP

Gheorghita-Mariana BALAITA

Achizitii publice,

Codrut Gabriel LUCA