
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA

PRIMAR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

Nr.126  din  24.11.2025 

Privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”

      Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

-art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
     Ținând  cont  de :

-Formularul de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 5001 din 20.11.2025.
   Luând  act  de :

a)referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ion Creangă, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 14.452 din 24.11.2025;

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 14.453 din 24.11.2025 ,
c)avizul pentru  legalitate ,intocmit de  secretarul general  al  UAT ; 

d)avizele  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  local .

    In temeiul  dispozitiilor   art. 5 lit. „k” , art. 87 alin.(5) art.129 alin.( 1)  si  alin.(2) ,lit.” b ”; alin.
( 4 ) lit.” d si e  ”, alin.(7) lit.”e”, alin. (14)  art. 106  alin.(3)  art.139 alin.(1)si alin.(3)  , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a”din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 , cu modificarile  si  completarile  ulterioare,
      Primarul comunei  Ion Creangă , judetul Neamt,  

PROPUNE  :
Art. 1  Se modifică articolul nr. 3 din HCL nr. 109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ” ca urmare a actualizarii prevederilor HG 907/2016, prin introducerea capitolului 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț astfel acesta urmând a avea următorul conținut: 

”Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului în cuantum de 287.805,63 lei cu TVA (respectiv 56.709,90 euro cu TVA).”

Art.2  Se modifică articolul nr. 4 din HCL nr. 109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ” ca urmare a actualizarii prevederilor HG 907/2016, prin introducerea capitolului 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, astfel acesta urmând a avea următorul conținut: 

” Se aproba cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național Strategic - P.N.S. 2023-2027, potrivit legii, cu o valoare totala de 537.305,88 lei fără TVA (105.872,57 euro fără TVA), respectiv 649.425,68 lei cu TVA (127.964,67 euro cu TVA).” 
             Art. 3 Celelate prevederi  ale  H.C.L nr. 109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”, rămân neschimbate .

            Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Tabacariu Dumitru-Dorin, avand functia de primar al Comunei Ion Creangă, judetul Neamt.

            Art. 5  Secretarul  general    UAT va  comunica  , în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Ion Creangă și prefectului județului Neamt și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunaioncreanga.ro 

      INIȚIATOR 

PRIMAR 
Dumitru- Dorin TABACARIU 
	Beneficiar:            Comuna Ion Creangă, Judetul NEAMT

	Amplasament:       Sat Averești , Comuna Ion Creangă, Județul Neamț, nr cad. 52307

	DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

	„CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”

	 
	 
	Data intocmirii:
	19.09.2025
	 
	 

	 
	în mii lei/ mii euro la cursul
	5,0750
	Lei/euro din data de
	19.09.2025
	

	

	nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
	TVA
	Valoare (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	euro
	lei
	lei
	euro

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	                                                 Capitolul 1 -  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1,10
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,20
	Amenajarea terenului
	5.816,00
	1.146,01
	1.221,00
	7.037,00
	1.387,01

	1,30
	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,40
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 1
	5.816,00
	1.146,01
	1.221,00
	7.037,00
	1.387,01

	 
	                                                  Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii

	TOTAL Capitol 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	                                                  Capitolul 3 - Capitolul pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3,10
	Studii 
	2.500,00
	492,61
	525,00
	3.025,00
	595,61

	
	3.1.1 Studii de teren
	2.500,00
	492,61
	525,00
	3.025,00
	595,61

	
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.3 Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,20
	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,30
	Expertizare tehnica
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,40
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,50
	Proiectare
	45.000,00
	8.867,00
	9.450,00
	54.450,00
	10.729,00

	
	3.5.1 Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	15.000,00
	2.956,00
	3.150,00
	18.150,00
	3.577,00

	
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
	5.000,00
	985,00
	1.050,00
	6.050,00
	1.192,00

	
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
	25.000,00
	4.926,00
	5.250,00
	30.250,00
	5.960,00

	3,60
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,70
	Consultanta
	32.000,00
	6.305,00
	6.720,00
	38.720,00
	7.629,00

	
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie
	32.000,00
	6.305,00
	6.720,00
	38.720,00
	7.629,00

	 
	3.7.2 Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,80
	Asistenta tehnica
	10.000,00
	1.970,44
	2.100,00
	12.100,00
	2.384,44

	
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8.2 Dirigintie de santier
	10.000,00
	1.970,44
	2.100,00
	12.100,00
	2.384,44

	TOTAL Capitol 3
	89.500,00
	17.635,05
	18.795,00
	108.295,00
	21.338,05

	 
	                                                  Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4,10
	Construcţii şi instalaţii
	303.804,05
	59.862,87
	63.800,00
	367.604,05
	72.433,87

	4,20
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4,30
	Utilaje, echip. tehn. şi funcţionale care necesita montaj
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4,40
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4,50
	Dotări
	20.000,00
	3.940,89
	4.200,00
	24.200,00
	4.768,47

	4,60
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 4
	323.804,05
	63.803,76
	68.000,00
	391.804,05
	77.202,34

	 
	                                                  Capitolul 5 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	5,10
	Organizare de şantier 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.1.1 Lucrări de construcţii si inst. aferente organizarii de santier
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.1.2 Chelt. conexe organizării de santier
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5,20
	Comision, taxe, cote legale, costuri de finanţare
	3.405,82
	671,00
	0,00
	3.405,82
	671,00

	
	5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
	1.548,10
	305,04
	0,00
	1.548,10
	305,04

	
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
	309,62
	61,00
	0,00
	309,62
	61,00

	
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5,30
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5,40
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 5
	3.405,82
	671,00
	0,00
	3.405,82
	671,00

	 
	                                                  Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

	6,10
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6,20
	Probe tehnologice şi teste
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	                                                  Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

	7.1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 +3.8 + 4 + 5.1.1)
	104.780,01
	20.646,31
	22.003,80
	126.783,81
	24.982,04

	7.2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	10.000,00
	1.970,44
	2.100,00
	12.100,00
	2.384,23

	TOTAL Capitol 7
	114.780,01
	22.616,75
	24.103,80
	138.883,81
	27.366,27

	 

	TOTAL GENERAL
	537.305,88
	105.872,57
	112.119,80
	649.425,68
	127.964,67

	din care C+M
	309.620,05
	61.008,88
	65.021,00
	374.641,05
	73.820,88


	     Curs  Euro / RON  5,0750 din data de 19.09.2025

	 
	Cheltuieli eligibile
	Cheltuieli neeligibile
	Total 

	
	RON
	Euro
	RON
	Euro
	RON
	Euro

	Ajutor public nerambursabil
	361.620,05
	71.254,77
	
	361.620,05
	71.254,77

	Cofinantare privata, din care:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    - autofinantare
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    - imprumuturi
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Buget local
	0
	0
	287.805,63
	56.709,90
	287.805,63
	56.709,90

	TOTAL PROIECT
	361.620,05
	71.254,77
	287.805,63
	56.709,90
	649.425,68
	127.964,67


                        ROMANIA

                  JUDETUL NEAMT 

                 PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGĂ 

                  Nr. 12.516 din  20.10.2025
                                                          REFERAT  DE  APROBARE 

Al Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”

Devizul General aferent obiectivului de investiții „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 109/ 30.10.2025 .
 În urma analizării stadiului proiectului și a evoluției costurilor specifice sectorului de construcții, s-a constatat necesitatea introducerii Capitolului 7 – Marja de buget 
și ca urmarea a solicitării de clarificări primite din partea GAL Elisabeta Doamna, capitol care reprezintă o rezervă financiară destinată acoperirii eventualelor variații de cost, riscuri și ajustări economice apărute pe parcursul implementării investiției.
Motivarea includerii Capitolului 7 – Marja de buget este următoarea:
-Asigură flexibilitatea finanțării în cazul creșterilor neprevăzute ale prețurilor materialelor și manoperei;
-Permite adaptarea proiectului la situații tehnice neanticipate, fără a fi necesară blocarea sau suspendarea lucrărilor;
-Este în concordanță cu practicile bugetare moderne și cu recomandările tehnico-economice privind introducerea unei rezerve financiare în Devizul General al investițiilor publice;
-Constituie o măsură de gestionare prudentă a bugetului, prevenind necesitatea unor rectificări frecvente sau suplimentări neplanificate;
-Asigură o derulare eficientă și neîntreruptă a investiției.

    Prin urmare, pentru asigurarea procesului investițional în condiții optime și pentru buna administrare a fondurilor publice, se impune modificarea Devizului General prin introducerea Capitolului 7 – Marja de buget, conform proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”

    Va  propun  spre  analiză , dezbatere  și  aprobarea  proiectul de hotarare privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”

INTOCMIT 

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACAR

                           ROMANIA

                  JUDETUL NEAMT 

                 PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGĂ 

                  Nr. 14.453 din 24.11.2025  

RAPORT DE SPECIALITATE

 La Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”

   Prin H.C.L nr.109 din 30.10.2025, s-a aprobat implemetarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”
  In  conformitate cu prevederile H.G  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare , s-a  elaborat  Devizul General al investitiei .

   Prin fomrularul de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 5001 din 20.11.2025 al GAL ,,Elisabeta Doamna,, s-a precizat ca D.G  este incomplet si trebuie  sa cuprindă si Cap 7, in conformitate  cu  anexa nr. 6 la  H.G. 907/ 2016 , după cum urmeaza: 


,, Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ (secţiune introdusă prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 1116/2023, în vigoare de la 23 noiembrie 2023) 

    7.1. Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.
    7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ.
    (secţiune introdusă prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 1116/2023, în vigoare de la 23 noiembrie 2023) ,, 
     Cheltuielile  cu  acest  capitol duc  la  cresterea  DG  este de 138.883,81  lei cu TVA. Astfel  se  modifica  si  se completaeza :

-art. nr. 3 din HCL nr. 109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ” prin  susținerea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului în cuantum de 287.805,63 lei cu TVA (respectiv 56.709,90 euro cu TVA).”

-art. nr. 4 din HCL nr. 109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ” ca urmare a actualizarii prevederilor HG 907/2016, prin introducerea capitolului 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, astfel acesta urmând a avea următorul conținut: 

” Se aproba cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național Strategic - P.N.S. 2023-2027, potrivit legii, cu o valoare totala de 537.305,88 lei fără TVA (105.872,57 euro fără TVA), respectiv 649.425,68 lei cu TVA (127.964,67 euro cu TVA).” 

    Vă propunem  spre  analiza , dezbatere si  aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”, in forma si continutul prezentat.
Întocmit

Compartiment Urbanism

Ing. Arhip Sergiu- Ionut

AVIZ

privind avizul de legalitate  la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, 
JUDEȚUL NEAMȚ”

   În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz. 

  Analizând proiectul de hotărâre inițiat de, am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre : 

· S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

· Este iniţiat de dl Primar , conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ ,

    Este elaborat conform : art. 5 lit. „k” , art. 87 alin.(5) art.129 alin.( 1)  si  alin.(2) ,lit.” b ”; alin.
( 4 ) lit.” d si e  ”, alin.(7) lit.”e”, alin. (14)  art. 106  alin.(3)  art.139 alin.(1)si alin.(3)  , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a”din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 :

    Tinând cont  ca proiectul de  hotărâre, este  insotit  de referatul de  aprobare  al  initiatorului proiectului  de  hotărâre si de raportul  compartimentului  de  specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.109 din 30.10.2025, privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA ION CREANGĂ, JUDEȚUL NEAMȚ”

Ion Creanga , la data de 24.11.2025

SECRETAR  GENERAL 

Niță  Mihaela


