ROMANIA

JUDETUL NEAMŢ

COMUNA  ION CREANGĂ

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 14 din  23.02.2026

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Având în vedere  prevederile :

-   Art.120 alin.(1)  si art. 121  alin.(1) si (2) din  Constitutia  Romaniei, republicată ;

-    Art. 3 ,art. 4 si art. 9   din  Carta  europeană a  autonomiei locale , adoptată  la  Strasburg la  15  octombrie 1985 ratificată  prin Legea nr. 199/ 1997;

-  Art. 7 alin.(2) , art. 555 si art. 880 din  Codul  civil  al  României, adoptat  prin Legea  nr. 287/ 2009 , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;

- art.10 din H. G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduripublice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 44 alin.(1)  la Legea  nr. 273/ 2006  privind  finanțele  publice  locale, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 42  din  Legea  nr. 500/ 2002  a  finantelor  publice, cu modificările și completările ulterioare,

-  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. XLI , alin.(1) si alin.(2)  din OUG  nr.168/ 2022 privind unele măsuri fiscal - bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

- Ordinul comun nr. 278/167/2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Ministerului Energiei privind privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021,

- art. 2 alin.(2) , art. 41 alin.(5) , art.50  alin.(4) , art. 58 , art. 59 , art. 61 , art. 62 si  art.70  din Legea  nr. 24/ 2000 privind  normele  de  tehnică  legislativă pentru  elaborarea actelor  normative , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;

-Legea nr. 141 / 2025 privind unele măsuri fiscal- bugetare.

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu  modificările și completările  ulterioare.

Ținând  cont  de prevederile  :

-H.C.L  nr. 90 din  29.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Înfiintare  distribuție  gaze naturale  și racorduri in comuna Ion Creanga, satele  Ion Creangă, Averești, Stejaru , Izvoru și Recea , judetul Neamt”,

- H.C.L  nr. 128   din 30.09.2021  pentru  aprobarea  Studiului de fundamentare a  deciziei  de concesionare a  sistemului de  utilitate  publică  de distribuție a  gazelor  naturale în Comuna Ion Creangă , județul Neamț .

-  H.C.L  nr. 39 din 21.04.2022  pentru  aprobarea  indicatori  tehnico-economici actualizati, dupa  incheierea  contractului  de achizitie  publica , al  obiectivului de  investitii  cu  titlul: ,, Inființare  distribuție  gaze  naturale  și  racorduri  în Comuna  Ion Creangă , satele  Ion Creangă , Averești , Stejaru, Izvoru și Recea , județul Neamț „

- H.C.L  nr. 41 din 21.04.2022  privind: Aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Înființare distribuție  gaze  naturale  și  racorduri  în Comuna  Ion Creangă , satele  Ion Creangă , Averești , Stejaru, Izvoru și Recea , județul Neamț „ pentru finanțarea acestuia în cadrul programului Național de Investiții Anghel Saligny”.

- Contractul  de  concesiune a  serviciului de  utilitate  publică de  distributie  a  gazelor  naturale nr. 2854 /10/ 07.02.2022 incheiat  cu  S.C  Mihoc  Oil  SRL .

- H.C.L nr. 155 din 21.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Luând  act de :

- Anuntul  prin care se  aduce la  cunoștință și se supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre,  inregistrat  la  nr. 1858 din 23.02.2026,

-  Referatul de  aprobare inregistrat  la  nr. 1856 din 23.02.2026, întocmit  de primarul comunei ;

-  Raportul compartimentului  de  specialitate inregistrat  la  nr. 1857 din 23.02.2026 ;

- Avizul pentru  legalitate, intocmit de  secretarul general  al  UAT ,

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ion Creangă;

În conformitate cu :

- art. 4  alin.(1) lit.,,e ”  la  O.U.G nr.95 din 3.09.2021 pentru aprobarea Programului  național de investiții „Anghel  Saligny”’;

- Ordinul MDLPA  nr. 278/ 167/ 2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

- Ordonanta  de  Urgenta a  Guvernului  nr. 105/ 23.11.2023  privind  instituirea unor masuri  in derularea  Programului national  de  dezvoltare  locală  si  a Programului national  de  investitii „Anghel Saligny”,

In temeiul  dispozitiilor art.129 alin.(2) ,lit.”b si d ”;  alin.(4) lit. „a si d ” ,  alin.(7) lit.”m” , art.139 alin.(1) si (3)  , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a”din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  :

Primarul   comunei Ion Creanga, judetul  Neamt ,

PROPUNE   :

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit/întocmită de  S.C Mihoc  Oil   SRL, ( Proiect  Tehnic  nr. 487/ 2021) înregistrat la   UAT - Comuna  Ion Creanga cu nr. 11269 din 13.07.2021, conform anexei denumita Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice,

Art. 2.- Se  aprobă Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici, actualizați  privind  cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,, Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt” revizuit  cu  TVA  19% + 21% , in valoare  totala de  19.215.040,69 lei cu TVA/ 16.093.151,96  lei  fără TVA, conform anexei denumită Anexa nr. 2.1 la Normele metodologice , d.c :

- bugetul  de  stat  9.225.013,24 lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local     4.896.709,95 lei  cu  TVA ,

- Concesionar        5.093.317,50 lei cu TVA,

- C+ M           = 15.642.286,70  lei  cu  TVA/ 13.092.243,15 lei fără TVA

Art. 3 Se aprobă  Devizul general actualizat, pentru  lucrările rest  de  executat  si  indicatorii tehnico-economici actualizați pentru  lucrările rest  de  executat  la data de 31.07.2025 ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt” revizuit  cu  TVA  21% , in  valoare totala  de 5.924.321,96  lei cu TVA /4.921.394,94 lei  fără TVA  conform anexei denumita Anexa nr. 2.1 la Normele metodologice , d.c :

- bugetul  de  stat 4.726.922,39  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 341.919,89  lei  cu  TVA ,

- Concesionar 855.479,68 lei cu TVA .

- C+ M=  3.801.507,96 lei cu  TVA / 3.141.008,92 lei  fără TVA.

Art. 4.- Se  aprobă actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  cheltuielile  neeligibile, conform  devizului  general, actualizat,   in  valoarea  de  341.919,89 lei cu  TVA , sumă  necesară  pentru  finalizarea / realizarea  obiectivului  de  investitie:

,, Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt” revizuit  cu  TVA  21%”  , conform  Devziului  General,  actualizat – rest de executat – revizuit  cu TVA 21% , reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4  din  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 278/ 176/2022.

Art. 5. -  Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile  prezentei.

Art. 6. - Secretarul  general al UAT, va comunica  prezenta institutiilor, autorităților si persoanelor interesate .

Initiator

PRIMAR

Dumitru – Dorin TABACARIU

Anexa nr. 2.2 (la Normele metodologice)

ACTUALIZAtA cUMULAT CU TVA 19% SI 21%

Date generale

  - Denumirea obiectivului de investiții

ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA ION CREANGA, CU SATELE: ION CREANGA, AVERESTI, STEJARU, IZVOR SI RECEA, JUDEȚUL NEAMȚ

  - Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și  racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

  - Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

  - Tipul obiectivului de investiții

Înființare

  - Tipul construcției

Rețea nouă

  - Beneficiar

U.A.T. Comuna Ion Creanga, județul Neamt

  - Amplasament*

extravilan, DC 85,  UAT Secuieni, Judetul Neamt

extravilan, DEA, UAT Secuieni, judetul Neamt

extravilan, DEA, UAT Horia, Judetul Neamt

extravilan, DEA, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

extravilan, DJ 207C, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Recea, DJ 207D, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Recea, DS, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Muncelu, DS, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Ion Creanga , DS, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Ion Creanga, DJ 207D,  UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Ion Creanga, DJ 207C, UAT Ion Creanga, judetul neamt

sat Izvoru, DS, UAT Ion Creanga, judetul neamt

sat Izvoru, DC 79, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Averesti, DC 79, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

sat Stejaru, DJ 207C, UAT Ion Creanga, judetul Neamt

  - Durata de implementare a obiectivului de investiții

60 LUNI

Caracteristici tehnice și economice

Sistem inteligent:

Da

Elementele sistemului inteligent:

utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanta, în vederea funcționării în condiții de eficientă și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

utilizarea tehnologiilor IT care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție;

utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale.

3. Număr gospodării conectate

2075

4. Consum anual estimat de gaze naturale

| Tip consumator | Număr branșamente proiectate | Consum anual (mii mc) |
| --- | --- | --- |
| Consumatori casnici | 2075 | 1.245,00 |
| Consumatori non-casnici | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2075 | 1.245,00 |

5. Tip racord:

rețea din amonte

6. Principalele componente ale sistemului:

| Denumire componentă | U.M. | Cantitate | Valoare* (lei inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stație de reglare-măsurare-predare | buc. | 1 | 96.107,71 |
| Conductă racord | m | 0,00 | 0,00 |
| Rețea distribuție gaze naturale | m | 57.788 | 8.720.975,94 |
| Branșamente proiectate clienți casnici | buc. | 2075 | 4.284.952,60 |
| Branșamente proiectate clienți non-casnici | buc. | 0,00 | 0,00 |
| Posturi de reglare-măsurare | buc. | 2075 | 1.071.787,64 |
| Stații de reglare-măsurare | buc. | 3 | 270.891,83 |

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

| Valori necesare realizării obiectivului de investiții | Fără TVA (lei) | TVA (lei) | Cu TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| Totală | 16.093.151,96 | 3.121.888,73 | 19.215.040,69 |
| Construcții-montaj | 13.092.243,15 | 2.550.043,55 | 15.642.286,70 |
| Solicitată de la bugetul de stat | 7.711.716,79 | 1.513.296.45 | 9.225.013,24 |
| Finanțată de la bugetul local | 4.113.218,92 | 783.491,03 | 4.986.709.95 |
| Finanțată de concesionar | 4.268.216.25 | 825.101,25 | 5.093.317,50 |

8. Încadrarea în standardul de cost

-Număr de gospodării: 2075

-Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,0764 lei/euro din 05.08.2025

| Valori fără TVA | Lei | Euro |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală | 16.093.151,96 | 3.170.189,89 |
| Valoarea unitară | 7.755,74 | 1.527,80 |
| Valoarea standard de cost | 32.488,96 | 6.400,00 |

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

- Valoare fără TVA

16.093.151,96 lei, din care construcții-montaj 13.092.243,15 lei

Valoare cu TVA

19.215.040,69 lei cu TVA, din care construcții-montaj 15.642.286,70 lei

10. Numărul de gospodării conectate		2075

11. Numărul de branșamente 			2075

Durata estimată de realizare a investiției (luni) 	60 luni

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 1856 din 23.02.2026

REFERAT  DE  APROBARE

al  Proiectului de  hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Avand  in  vedere modificările  legislative  in  ceea  ce  priveste  cresterea  cotei  de  TVA  de  la  19% la  21% conform  prevederilor  Legii  nr. 141/ 2025 privind unele masuri fiscal- bugetare.

Potrivit  legislatiei  in  vigoare , respective art. 10 din H.G  nr. 907 / 2016  privind  etapele de elaborare  si conținutul cadru  al  documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor / proiectelor  de investiții finanțate  din fonduri  publice, cu  modificările  și  completările  ulterioare ,  SECTIUNEA  a- 5- a – ,,Devizul  general  si  devizul  pe  obiect ,, Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii “

In  conformitate cu  prevederile  art. 10  alin.(5) din  H.G  nr. 907 / 2016  ale  carei  prevederi  sunt  urmatoarele :

,,( 5)  Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii - montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare“

În conformitate cu prevederile Art.10 alin.(1) lit.d) din Ordinului comun nr. 278/167/2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Ministerului Energiei privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" pentru categoriile de

investitii prevazute la art.4, alin.(l), lit. e) din Ordonanta de Urgenta nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", ... în vederea încheierii contractelor de finantare, beneficiarii sunt obligati sa -si incarce in Platforma digitală urmatoarele documente:

,,  Art. 10 lit.,,d”    hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/ hotărârea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico - economici iniţiali şi actualizaţi şi a devizului general al obiectivului de investiţii iniţial şi actualizat;
                        e) devizul general pentru restul de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, dacă este cazul;
                        f) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/ hotărârea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea cofinanţării pentru categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local;

…………………”

Motivat de prevederile Legii nr. 141 / 2025 privind unele măsuri fiscal- bugetare privind cresterea  TVA de la 19  la 21% incepand cu 01.08.2025 se impune  actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile rest de executat a  obiectivului de investitie de la data de  31.07.2025  cu valoare  TVA  de 21% si  actualizarea valorilor  din  devizul  general  initial  si  actualizat cu TVA 21%

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de lnvestitii ''Anghel Saligny", a Normelor Metodologice nr. 278/167/2022 de aplicare a acesteia si posibilitatea accesarii de fonduri pentru proiectele eligibile, supun spre analiza si aprobare :

- actualizarea indicatorilor  tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit/întocmită de  S.C Mihoc  Oil   SRL, ( Proiect  Tehnic  nr. 487/ 2021) înregistrat la   UAT - Comuna  Ion Creanga cu nr. 11269 din 13.07.2021, conform anexei denumita Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice,

- Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici, actualizați  privind  cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,, Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt” revizuit  cu  TVA  19% + 21% , in valoare  totala de  19.215.040,69 lei cu TVA/ 16.093.151,96  lei  fără TVA, conform anexei denumită Anexa nr. 2.1 la Normele metodologice , d.c :

- bugetul  de  stat  9.225.013,24 lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local     4.896.709,95 lei  cu  TVA ,

- Concesionar        5.093.317,50 lei cu TVA,

- C+ M             = 15.642.286,70  lei  cu  TVA/ 13.092.243,15 lei fără TVA

- Devizul general actualizat, pentru  lucrările rest  de  executat  si  indicatorii tehnico-economici actualizați pentru  lucrările rest  de  executat  la data de 31.07.2025 ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt” revizuit  cu  TVA  21% , in  valoare totala  de 5.924.321,96  lei cu TVA /4.921.394,94 lei  fără TVA  conform anexei denumita Anexa nr. 2.1 la Normele metodologice , d.c :

-bugetul  de  stat 4.726.922,39  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 341.919,89  lei  cu  TVA ,

- Concesionar 855.479,68 lei cu TVA .

- C+ M=  3.801.507,96 lei cu  TVA / 3.141.008,92 lei  fără TVA.

-      actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  cheltuielile  neeligibile, conform  devizului  general, actualizat,   in  valoarea  de  341.919,89 lei cu  TVA , sumă  necesară  pentru  finalizarea / realizarea  obiectivului  de  investitie:,, Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele:  Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt” revizuit  cu  TVA  21%”  , conform  Devziului  General,  actualizat – rest de executat – revizuit  cu TVA 21% , reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4  din  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 278/ 176/2022.

Va  supunem spre  analiză , dezbatere si aprobare   Proiectul de  hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului , actualizat cu  TVA 21%

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 1857 din 23.02.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

### I. Obiectul raportului

Prezentul raport de specialitate are ca obiect analizarea și fundamentarea aprobării actualizării:

- devizului general executat;

- devizului general rest de executat;

- devizului general total;

- Anexei nr. 2.2C;

aferente obiectivului de investiții „Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Ion Creangă, cu satele Ion Creangă, Averești, Stejaru, Izvoru și Recea, județul Neamț”, finanțat în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform Contractului de finanțare nr. 3190/20.03.2024.

### II. Necesitatea și oportunitatea aprobării

Actualizarea documentației tehnico-economice este determinată de modificările legislative privind majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%, fapt ce impune recalcularea valorii investiției, inclusiv a lucrărilor rămase de executat.

Documentația a fost revizuită de către proiectantul S.C. MIHOC OIL S.R.L., rezultând:

- actualizarea devizului general conform noii cote de TVA;

- actualizarea devizului general pentru restul de executat;

- întocmirea Anexei nr. 2.2C, conform cerințelor Programului „Anghel Saligny”.

Soluția tehnică aprobată inițial nu se modifică, intervențiile fiind exclusiv de natură financiară.

### III. Temei legal

Prezentul raport este întocmit în baza următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 95/2021 privind Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

- Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 pentru aprobarea normelor metodologice;

- H.G. nr. 907/2016 privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

### IV. Analiza documentației

Documentația supusă aprobării cuprinde:

- devizul general executat;

- devizul general rest de executat actualizat la cota de TVA de 21%;

- devizul general total actualizat la cota de TVA de 21%;

- Anexa nr. 2.2C;

întocmită de proiectant.

### V. Impact bugetar

Ca urmare a majorării cotei de TVA, valoarea totală a investiției se modifică, fiind necesară asigurarea diferențelor conform prevederilor legale.

Cofinanțarea de la bugetul local al comunei Ion Creangă este în cuantum de: 341.919,89 lei (inclusiv TVA).

Față de cele prezentate, se propune aprobarea de către Consiliul Local al comunei Ion Creangă, județul Neamț, a următoarelor:

- Actualizarea devizului general;

- Devizul general rest de executat actualizat la cota de TVA de 21%;

- Anexa nr. 2.2C;

- Cofinanțarea de la bugetul local în valoare de 341.919,89 lei (TVA inclus).

Atașez prezentului raport  Indicatorii tehnico economici actualizati cu TVA 21 % , Anexa  2.2 la  Normelel  metodologice , Devizul general  total cu TVA 19% si TVA 21%  , Devizul general executat la  31.07.2025 cu TVA 19% , Devizul general rest de  executat la  31.07.2025  cu TVA 21% la  obiectivul de investitie„Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Ion Creangă, cu satele Ion Creangă, Averești, Stejaru, Izvoru și Recea, județul Neamț”, întocmit de SC MIHOC OIL SRL.

Față de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ”  revizuit  cu TVA 21% , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  drept pentru  se  aproba proiectul de hotărâre propus care va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Ion Creangă.

Întocmit,
Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritorilui

Consilier superior – Ing. Arhip Sergiu

AVIZ

privind avizul de legalitate  la  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ ,

Este elaborat conform  art.129 alin.(2) ,lit.”b, d si  e ”;  alin.(4) lit. „g” ,  alin.(7) lit.”n” ,alin.(9) lit.”a” art.139 alin.(1) si (3)  , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a”din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  :

Tinând cont  ca proiectul de  hotărâre, este  insotit  de referatul de  aprobare  al  primarului  comunei, inițiatorul proiectului de hotărâre  si de raportul  compartimentului  de  specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Ion Creanga , la data de 23.02.2026

SECRETAR  GENERAL

Mihaela   Niță