ROMANIA

JUDETUL NEAMŢ

COMUNA  ION CREANGĂ

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 26 din  15.05.2026

privind  corectarea indicatorului C+M prevăzut la art.3 la H.C.L nr. 13 din 26.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Având în vedere  prevederile :

-   Art.120 alin.(1)  si art. 121  alin.(1) si (2) din  Constitutia  Romaniei, republicată ;

-    Art. 3 ,art. 4 si art. 9   din  Carta  europeană a  autonomiei locale , adoptată  la  Strasburg la  15  octombrie 1985 ratificată  prin Legea nr. 199/ 1997;

-  Art. 7 alin.(2) , art. 555 si art. 880 din  Codul  civil  al  României, adoptat  prin Legea  nr. 287/ 2009 , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;

- art.10 din H. G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduripublice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 44 alin.(1)  la Legea  nr. 273/ 2006  privind  finanțele  publice  locale, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 42  din  Legea  nr. 500/ 2002  a  finantelor  publice, cu modificările și completările ulterioare,

-  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. XLI , alin.(1) si alin.(2)  din OUG  nr.168/ 2022 privind unele măsuri fiscal - bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

- Ordinul comun nr. 278/167/2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Ministerului Energiei privind privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021,

- art. 2 alin.(2) , art. 41 alin.(5) , art.50  alin.(4) , art. 58 , art. 59 , art. 61 , art. 62 si  art.70  din Legea  nr. 24/ 2000 privind  normele  de  tehnică  legislativă pentru  elaborarea actelor  normative , republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu  modificările și completările  ulterioare.

Ținând  cont  de prevederile  :

-H.C.L nr. 13 din 26.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Luând  act de :

- Anuntul nr. 5154 din 15.05.2026. prin care se  aduce la  cunoștință și se supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind corectarea  indicatorului C+M la art.3 la H.C.L nr. 13 din 26.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%.

-  Referatul de  aprobare inregistrat  la  nr. 5152 din 15.06.2026 , întocmit  de primarul comunei ;

-  Raportul compartimentului  de  specialitate inregistrat  la  nr. 5153 din 15.06.2026 ;

- Avizul pentru  legalitate, intocmit de  secretarul general  al  UAT ,

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ion Creangă;

În conformitate cu :

- art. 4  alin.(1) lit.,,e ”  la  O.U.G nr.95 din 3.09.2021 pentru aprobarea Programului  național de investiții „Anghel  Saligny”’;

- Ordinul MDLPA  nr. 278/ 167/ 2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

- Ordonanta  de  Urgenta a  Guvernului  nr. 105/ 23.11.2023  privind  instituirea unor masuri  in derularea  Programului national  de  dezvoltare  locală  si  a Programului national  de  investitii „Anghel Saligny”,

In temeiul  dispozitiilor art.129 alin.(2) ,lit.”c”;  alin.(6) lit. „c ” , art.139 alin.(1) si (3)   și a art. 196, alin.(1)  lit. „a”din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  :

Primarul   comunei Ion Creanga, judetul  Neamt ,

PROPUNE   :

Art. 1  Se aprobă  corectarea indicatorului C+M, valoarea fără TVA, prevăzut la art.3 la H.C.L nr. 13 din 26.03.2026, în sensul că:

- ,,C+ M=  3.801.507,96 lei cu  TVA / 3.141.008,92 lei  fără TVA.”

se modifică şi va avea următorul cuprins:

- ,,C+ M=  3.801.507,96 lei cu  TVA / 3.142.008,92 lei  fără TVA.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 13 din 26.03.2026  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%,  se mențin.

Art. 3  Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile  prezentei.

Art. 4 Secretarul  general al UAT, va comunica  prezenta institutiilor, autorităților si persoanelor interesate .

Initiator

PRIMAR

Dumitru – Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 5152 din 15.05.2026

REFERAT  DE  APROBARE

al  Proiectului de  hotărâre  privind corectarea indicatorului C+M la art.3 la H.C.L nr. 13 din 26.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

În cuprinsul art. 3 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 13 din din 26.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21% s-a identificat o eroare materială, în sensul că  valoarea fără TVA la indicatorul C+M , 3.141.008,92 lei  fără TVA  este înscrisă eronat . valoarea  corectă fiind 3.142.008,92 lei , conform anexelor care însoțesc HCL nr. 13/ 26.03.2026

Menționăm faptul că eroarea materială strecurată în art. 3 la hotărârea precizată  nu influențează punerea în aplicare a acesteia.

Având în vedere cele de mai sus considerăm că este necesar inițierea Proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în H.C.L. nr. 13 din 26.03.2023 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Va  supunem spre  analiză , dezbatere si aprobare   Proiectul de  hotărâre  privind corectarea indicatorului C+M la la art. 3 din H.C.L nr. 13 din 26.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului , actualizat cu  TVA 21%

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 5153 din 15.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind corectarea indicatorului C+M la la  art. 3  din HC.L nr. 13 din 26.03.2026 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind corectarea indicatorului C+M  de la art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 26.03.2026 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%, facem următoarele precizări:

,, Art. 3 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 13 din 26.03.2026 conține o eroare materială, în sensul că valoarea  fără TVA inscrisa  la  indicatorul C+M  de 3.141.008,92 lei , corect fiind : 3.142.008,92 lei conform devizului General  Total  cu TVA 19%  si 21% ”

Menționăm faptul că documentația este întocmită conform legislației în vigoare iar eroarea materială strecurată în art. 3 din Hotărârea de Consiliu Local menționată nu influiențează punerea în aplicare a acesteia.

Faţă de cele menționate mai sus susținem proiectul de hotărâre privind  corectarea indicatorului C+M la art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 26.03.2026 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%.

Întocmit,
Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritorilui

Consilier superior – Ing. Arhip Sergiu

AVIZ

privind avizul de legalitate  la  proiectul  de  hotărâre privind corectarea indicatorului C+M la art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 26.03.2026  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ ,

Este elaborat conform  art.129 alin.(2) ,lit.”b, d si  e ”;  alin.(4) lit. „g” ,  alin.(7) lit.”n” ,alin.(9) lit.”a” art.139 alin.(1) si (3)  , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a”din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  :

Tinând cont  ca proiectul de  hotărâre, este  insotit  de referatul de  aprobare  al  primarului  comunei, inițiatorul proiectului de hotărâre  si de raportul  compartimentului  de  specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de hotărâre privind corectarea indicatorului C+M la  art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 26.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați  si  a  devizului  general  al  obiectivului  de  investiții  initial  și  actualizat , precum  si  a  devizului  general  pentru  rest  de  executat  pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și distribuție  gaze  naturale și  racorduri   in  Comuna  Ion Creangă  cu  satele: Ion Creangă, Averești , Stejaru , Izvor  și  Recea , judetul Neamt ” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,  revizuit  cu  TVA  21%

Ion Creanga , la data de 15.05.2026

SECRETAR  GENERAL

Mihaela   Niță