ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA ION CREANGA

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 70 din 30.09.2026

Privind participarea la: Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi

capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în comuna Ion Creangă, județul Neamț” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Ion Creanga ,  în calitate de inițiator inregistrat la nr.11.549 din 30.09.2026.

- Raportul de specialitate prin care se propune participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, finanțat din Fondul pentru Modernizare privind Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice, înregistrat la nr. 11.550 din 30.09.2026.

-Prevederile articolului 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Directiva ETS) pentru constituirea Fondului pentru Modernizare.

- Ordinul Ministrului Energiei nr. 1066 din 08.09.2026 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie solară, cu capacităţi de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entităţi publice ,

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionarea a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

- Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare.

-  art. 10 alin. (4) lit. ,,a”  ale Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b” și alin. (4) lit. ,,d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1-2, art. 4 lit. b), 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând  cont  de  prevederile  :

-H.C.L nr. 6  din 28.01.2021  privind  aprobarea Strategiei  de  dezvoltare  locală  durabilă  a Comunei  Ion Creangă pentru  perioada 2021- 2027 , cu  modificările  si  completările  ulterioare ,

-H.C.L  nr. 24 din 12.05.2026 privind aprobarea  Bugetului  local  al  comunei  Ion Creanga , pentru anul 2026, cu modificările și completările ulterioare,

Luând  act  de :

- Anuntul  prin care se  aduce la  cunoștință și se supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre, inregistrat  la  nr. 11.553 din 30.09.2026.

- avizul pentru  legalitate  ,intocmit de  secretarul general  al  UAT ,

- avizele  favorabile  ale  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  local .

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. „b” si ”c”, alin. (4), lit. „a” si ”f”, alin. (7), lit. „k” si „m”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. ”a” si „b” coroborat cu art. 5, lit. „cc” din O.U.G. nr. 57/2019

Primarul  comunei  Ion Creanga  , judetul Neamt :

PROPUNE:

Art 1. Se aprobă proiectul cu titlul ” Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în comuna Ion Creangă, județul Neamț”  în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice, din cadrul „Programului-cheie 1” Surse regenerabile de energie și stocarea energiei finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ” Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în comuna Ion Creangă, județul Neamț”  în cuantum de 1.574.906,47 lei fără TVA, respectiv 1.904.657,66 lei cu TVA (299.713,87 EUR fără TVA, respectiv 362.467,44 EUR cu TVA, la cursul BCE de 1 EUR = 5,2547 lei din data de 11.09.2026), din care C+M 287.520,00 lei fără TVA, respectiv 347.899,20 lei cu TVA, din care:

- valoarea eligibilă a investiției (ajutor public nerambursabil solicitat): 945.846,00 lei fără TVA, respectiv 1.144.473,66 lei cu TVA (180.000,00 EUR fără TVA, respectiv 217.800,00 EUR cu TVA);

- valoarea neeligibilă a investiției: 629.060,47 lei fără TVA, respectiv 760.184,00 lei cu TVA (119.713,87 EUR fără TVA, respectiv 144.667,44 EUR cu TVA).

Art 3. UAT Comuna Ion Creangă va respecta toate cerințele Programului-cheie 1 și ale Ghidului solicitantului, respectiv:

- asigurarea contribuției proprii a comunei Ion Creangă, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 629.060,47 lei fără TVA, respectiv 760.184,00 lei cu TVA, din bugetul local;

- asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;

- utilizarea energiei electrice produse și stocate prin proiect în proporție de 100% pentru autoconsumul comunei Ion Creangă, la locurile de consum declarate în proiect;

- menținerea în funcțiune a investiției și respectarea obligațiilor de monitorizare pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcțiune.

Art 4. Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. RC 1093/2025 și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, elaborat de SC RED SOCKET SRL, documentație ce va fi depusă în cadrul apelului de proiecte „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. Principalii indicatori tehnico-economici sunt prezentați în tabelul de mai jos și sunt detaliați în Studiul de fezabilitate:

| Indicator | Valoare |
| --- | --- |
| Capacitate nou instalată de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară (I.1) | 0,200 MW (200 kWp) |
| Număr de module fotovoltaice | 320 buc. (minim 625 Wp/buc.) |
| Număr de invertoare | 4 buc. × 50 kW |
| Capacitate nou instalată de stocare a energiei (I.6) | 0,522 MWh |
| Număr de module de stocare individuale | 2 buc. × 261 kWh |
| Producția medie de energie electrică din surse regenerabile de energie solară (I.3) | 242,467 MWh/an |
| Producția totală de energie electrică pentru perioada de referință de 20 de ani (I.4) | 4.849,334 MWh |
| Factorul de capacitate al centralei electrice (I.5) | 13,84 % |
| Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (I.2) | 142,69 t CO₂ echiv./an |
| Capacitate nou instalată pentru pompe de căldură (I.7) | Nu este cazul |
| Durata de implementare a proiectului | 12 luni |

Art 5.  Se desemnează domnul Dumitru-Dorin Tabacariu, primarul comunei Ion Creangă, în calitate de reprezentant legal, să semneze cererea de finanțare, contractul de finanțare și toate documentele necesare depunerii și implementării proiectului, în numele și pe seama comunei Ion Creangă.

Art 6.  Primarul comunei Ion Creangă, județul Neamț, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Incepând  cu  data prezentei se abrogă prevederile  H.C.L nr. 136 din 09.11.2024 privind participarea la : Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie finanțat din Fondul pentru Modernizare , apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de  producere  energie  din  surse  regenerabile  de energie  pentru  consum  propriu în  Comuna  Ion Creangă , județul  Neamț  ” și  aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia.

Art. 8  Secretarul general al UAT va comunica prezenta hotărâre instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate.

INITIATOR

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMÂNIA

JUDEŢUL   NEAMT

PRIMĂRIA COMUNEI ION CREANGA

Nr . 11.549  din 30.09.2026

REFERAT  DE  APROBARE

Al  Proiectului  de  hotărâre privind participarea la : Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie  finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi  capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de  producere  energie  din  surse  regenerabile  de energie  pentru  consum  propriu în  Comuna  Ion Creangă , județul  Neamț  ” și  aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia

In   ultima  perioada  s-a  acordat  o  tot  mai  mare  atentie  surselor de  energie  regenerabila  si efectelor pe  care  acestea  le  au  asupra  vietii  noastre.

Energia  solara  este  o  sursă  de  energie  regenerabilă  produsă  direct  prin lumina si  radiația solară , astfel , printre  avantajele  amplasării  unor  panouri fotovoltaice  pentru  producerea  de  energie  electrica  se numără  imbunatatirea calitatii  mediului inconjurator  prin  reducerea  gradului  de  poluare , cauzate  prin  arderile de  combustibil, precum  si  economie  financiara .

În prezent, clădirile publice și iluminatul public din Comuna  Ion Creangă  funcționează utilizând energie electrică achiziționată din rețea, energie care provine din surse fosile de energie, surse emițătoare de emisii cu gaze de efect de seră.

Având în vedere potențialul energiei solare identificat pe raza localității, se dorește realizarea

unor sisteme de producere a energiei electrice, utilizând astfel de surse regenerabile de energie.

Obiectivul principal este realizarea unor noi capacități de producție de energie electrică  din surse regenerabile de tip solar, în vederea acoperirii consumului propriu.

Având în  vedere cele  expuse  am  luat  in  calcul posibilitatea amplasarii  unor  panouri  fotovoltaice pe  terenul  apartinând  domeniului  public  in  suprafata  de 4.102 mp cu  nr  cadastral 52308- Comuna  Ion Creanga  si  extras  de  CF 52308 – Comuna  Ion Creangă , situat  in  sat  Recea, lângă  clădire  Scoala Primnara  Recea , care  să  producă  energia  electrică  necesară  alimentării   clădirilor  publice  si  iluminatului  public  apartinând  UAT- Comuna  Ion Creanga.

Evident  folosirea acestei energii alternative necesită o  investitie initiata din  partea utilizatorului , insă  panourile  fotovoltaice vor  aduce  beneficii de  care  trebuie sa  tinem  cont  având  în  vedere  reducerea  costurilor .

Conform Ghidului de finanțare privind Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice în cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie finanțat din Fondul pentru Modernizare. Ghidului  specific aprobat  prin Ordinul  Ministrului  energiei  nr. 1066/ 08.09.2026, condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt :

- asigurarea contribuției proprii a comunei Ion Creangă, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 629.060,47 lei fără TVA, respectiv 760.184,00 lei cu TVA, din bugetul local;

- asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;

- utilizarea energiei electrice produse și stocate prin proiect în proporție de 100% pentru autoconsumul comunei Ion Creangă, la locurile de consum declarate în proiect;

- menținerea în funcțiune a investiției și respectarea obligațiilor de monitorizare pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcțiune.

Valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.574.906,47 lei fără TVA, respectiv 1.904.657,66 lei cu TVA (299.713,87 EUR fără TVA, respectiv 362.467,44 EUR cu TVA, la cursul BCE de 1 EUR = 5,2547 lei din data de 11.09.2026), din care C+M 287.520,00 lei fără TVA, respectiv 347.899,20 lei cu TVA, din care:

- valoarea eligibilă a investiției (ajutor public nerambursabil solicitat): 945.846,00 lei fără TVA, respectiv 1.144.473,66 lei cu TVA (180.000,00 EUR fără TVA, respectiv 217.800,00 EUR cu TVA);

- valoarea neeligibilă a investiției: 629.060,47 lei fără TVA, respectiv 760.184,00 lei cu TVA (119.713,87 EUR fără TVA, respectiv 144.667,44 EUR cu TVA).

Tinând  cont  de  aspectele  prezentate mai  sus, consider necesar si  oportun proiectul  de  hotărâre      privind participarea la : Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie  finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de  producere  energie  din  surse  regenerabile  de energie  pentru  consum  propriu în  Comuna  Ion Creangă , județul  Neamț  ” și  aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia  pe  care  vi-l  supun  spre  dezbatere, analiză și aprobare in  forma  si  continutul prezentat.

PRIMAR

Dumitru – Dorin TABACARIU

ROMÂNIA

JUDEŢUL   NEAMT

PRIMĂRIA COMUNEI ION CREANGA

Nr.11.550 din 30.09.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre  privind participarea la : Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie  finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi  capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de  producere  energie  din  surse  regenerabile  de energie  pentru  consum  propriu în  Comuna  Ion Creangă , județul  Neamț  ” și  aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia

Obiectul proiectului de hotărâre îl reprezintă instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice care

folosesc surse de energie regenerabila, nepoluantă, prin accesarea de fonduri nerambursabile si din

bugetul local.

Panourile solare fotovoltaice sunt grupuri de celule solare care funcționează împreună, cu scopul de a converti energia solară în energie electrică.

A vând în vedere faptul că, în ultimii ani, consumul de energie electrică a crescut ca urmare a

extinderii sistemului de iluminat public şi, ținând cont de faptul că numai in ultimul an prețul energiei

electrice a crescut de mai multe ori, apreciem că este toarte binevenita inițiativă înființării unui parc

de panouri fotovoltaice.

Printre avantajele înființării unui parc fotovoltaic enumerăm:

1. - reducerea consumului energetic de la furnizori, la nivelul UAT Ion Creangă şi implicit reducerea costurilor;

2. - facilitarea accesului la resurse energetice nepoluante, prietenoase cu mediul ( energie verde);

3. - scăderea impactului negativ asupra calității aerului pe care îl au sistemele clasice;

4. - energia obținută poate fi gratuită şi va putea asigura integral necesarul de consum al unității administrativ teritoriale.

5. - eventualul surplus de energie va fi introdus în rețeaua națională şi va putea fi consumat în

perioadele în care panourile nu produc energie (noaptea, iarna);

6. - protecția fâță de creșterea prețului energiei electrice şi independentă fâţă furnizorii de energie;

7. - reduce riscul întreruperii activității;

8. - sistemul de montaje simplu si nu necesita construcții complexe

Sistemul de producere a energie electrice prin panouri fotovoltaice este un sistem care nu necesită o

întreținere deosebită, acestea fiind fiabile şi având o durată de viață foarte mare, de circa 20 ani.

Tara noastră se bucură de un nivel excelent al radiației solare, astfel că sistemele fotovoltaice

instalate pot funcționa la performanțe maxime.

Obiectivul de investiții isi propune înființarea capacitaților de producție a energiei electrice din surse

regenerabile, materializate prin instalații de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice.

Obiectivul își propune:

a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic

b )Sporirea capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cot si promovarea unei

economii eficiente si durabile, cu atingerea țintelor Uniunii Europene cu privire la calitatea mediului si

neutralitate climatica

c) scăderea costurilor de funcționare a instituțiilor si serviciilor publice prin autoconsum

INDICATORI TEHNICI

| Indicator | Valoare |
| --- | --- |
| Capacitate nou instalată de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară (I.1) | 0,200 MW (200 kWp) |
| Număr de module fotovoltaice | 320 buc. (minim 625 Wp/buc.) |
| Număr de invertoare | 4 buc. × 50 kW |
| Capacitate nou instalată de stocare a energiei (I.6) | 0,522 MWh |
| Număr de module de stocare individuale | 2 buc. × 261 kWh |
| Producția medie de energie electrică din surse regenerabile de energie solară (I.3) | 242,467 MWh/an |
| Producția totală de energie electrică pentru perioada de referință de 20 de ani (I.4) | 4.849,334 MWh |
| Factorul de capacitate al centralei electrice (I.5) | 13,84 % |
| Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (I.2) | 142,69 t CO₂ echiv./an |
| Capacitate nou instalată pentru pompe de căldură (I.7) | Nu este cazul |
| Durata de implementare a proiectului | 12 luni |

Având in vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local Ion Creangă, proiectul

de hotărâre privind: participarea la : Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie  finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de  producere  energie  din  surse  regenerabile  de energie  pentru  consum  propriu în  Comuna  Ion Creangă , județul  Neamț  ” și  aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia.

Întocmit,

Ing. Sergiu Arhip

AVIZ

privind avizul de legalitate  la proiectul de hotărâre privind participarea la: Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în comuna Ion Creangă, județul Neamț” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia.

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ ,

Este elaborat conform :  art.129 alin.(2) lit.” b ”;  alin.(4) lit.”a”   , art.139 alin. (3)  , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a”din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019 :

Tinând cont  ca proiectul de  hotărâre, este  insotit  de referatul de  aprobare  al  primarului  comunei  si de raportul  compartimentului  de  specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de hotărâre privind participarea la: Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi

capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în comuna Ion Creangă, județul Neamț” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor  asociați acestuia.

Ion Creanga , la data de 30.09.2026

SECRETAR  GENERAL

Mihaela   Niță